Приложение к постановлению Администрации                                                                            Гореловского  сельского   поселения

Ярославской   области  от 15.03.2013 г № 15

Паспорт программы № 9

Муниципальная целевая программа "Развития сети автомобильных  дорог  Гореловского сельского   поселения   Ярославской  области".

| наименование программы | Муниципальная целевая программа развития сети автомобильных дорог Гореловского сельского поселения Ярославской области на 2014-2016 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| координатор программы | Администрация Гореловского сельского поселения Ярославской области |
| основание разработки программы | Постановление Правительства области от 23.10.2008 № 562-п « О концепции областной целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| основные разработчики программы | Администрация Гореловского сельского поселения Ярославской области |
| цели и задачи программы | цель программы – развитие сети автомобильных дорог муниципального значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике поселения - задачи: - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; - создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения |
| важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | прирост протяженности автодорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |
| сроки (этапы) реализации программы | 2014-2016 годы |
| объемы и источники финансирования программы | 2014 год – 1768614 руб. местное бюджет 2015 год – 756428 руб. местное бюджет 2016 год – 498124 руб. местное бюджет 2014 год - 2298420 руб. областной бюджет 2015 год - 3040000 руб. областной бюджет 2016 год - 3040000 руб. областной бюджет 2015 год - 11565 руб. районный бюджет 2016 год - 11565 руб. районный бюджет |
| ожидаемые конечные результаты реализации программы | прирост протяженности дорог муниципального значения, отвечающим нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |

I.Содержание проблемы

Автомобильные  дороги  муниципального значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры.

В ведении Гореловского  сельского   поселения   Ярославской   области  находятся автомобильные  дороги  и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и т.д.) протяженностью порядка 30,8 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием – 0,5 км  1,6 %

- гравийные- 2,5 км   8,1%

- грунтовые - 27,8 км  90,3%

Протяженность автомобильных  дорог  местного значения по техническим категориям:

- 4 категория – 30,8 км

Дефицит необходимого объема финансирования усугубляет проблемы развития сети автомобильных  дорог  и улично-дорожной сети.

II. Цель и задачи программы

Цель программы – развитие сети автомобильных  дорог  муниципального значения, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике региона.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- строительство и реконструкция автомобильных  дорог  муниципального значения;

- создание условий для формирования сети автомобильных  дорог , круглогодично доступной для населения.

III. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2014-2016 годов. Достижение плановых значений индикаторов (показателей) программы в течение указанного периода представлено в перечне программных мероприятий к программе.

Реализует программу и управляет процессами ее реализации координатор программы – Администрация Гореловского  сельского   поселения   Ярославской   области .

Ответственный исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации программы.

IV. Перечень программных мероприятий.

| № п/п | наименование мероприятий | год | Объем финансирования | конкретный результат мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Районный бюджет |  |
| 1. | ремонт улично-дорожной сети Гореловского с/п | 2014 | 2 298 420 руб. | 1768617 руб. |  | ремонт 2,12 км дорог |
|  | с. Горелово ул.Центральная дворовые территории |  | 1235728,65 | 65038,35 |  | 1607,7м2 |
|  | д. Острякова |  | 2298420 | 120969,4 |  | 0,74км |
| 2. | ремонт улично-дорожной сети Гореловского с/п | 2015 | 3040000 руб. | 756528 руб. | 11565 руб. | ремонт 1,7 км дорог |
|  | с. Черкасово ул.Лесная |  | 2093394,35 | 110178,65 |  | 0,605км |
|  | д. Малый Липовец ул.Камчатская |  |  |  |  | 0,5км |
|  | с. Горелово ул. Речная |  |  |  |  | 0,8км |
|  | с.Горелово ул.Центральная |  |  |  |  | 0,255км |
| 3. | Ремонт улично- дорожной сети Гореловского с/п | 2016 | 3040000 руб. | 498124 руб. | 11565 руб. | Ремонт 1,7км дорог |
|  | с.Черкасово ул. Сосновая |  |  |  |  | 0,5 |
|  | с. Горелово ул. Молодёжная |  |  |  |  | 0,5 |